| Estudiante | Joel torres reyes | Fecha | 22/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa | Análisis de Registro de Ataques | Programa # | Practica 1 |
| Profesor | Jacobo Días | Lenguaje | C |

| Tamaño Programa (LOC): | Plan | Real |
| --- | --- | --- |
| - Tamaño Máximo | 90 | 65 |
| - Tamaño Mínimo | 40 | 50 |

| Tiempo por fase (min.): | Plan | Real |
| --- | --- | --- |
| - Planificación | 30 min | 20 min |
| - Diseño | 40 min | 20 min |
| - Codificación | 60 min | 160 min |
| - Compilación | 10 min | 20 min |
| - Pruebas | 25 min | 20 min |
| - Postmortem | 15 min | 10 min |
| Total | 180 min | 250 min |
| - Tiempo Máximo | 250 min |  |
| - Tiempo Mínimo | 200 min |  |

| Defectos inyectados | Número de defectos |
| --- | --- |
| - Planificación | 4 |
| - Diseño | 3 |
| - Codificación | 5 |
| - Compilación | 2 |
| - Pruebas | 10 |
| - Postmortem | 2 |
| Total inyectados | 26 |

| Defectos removidos | Número de defectos |
| --- | --- |
| - Planificación | 2 |
| - Diseño | 1 |
| - Codificación | 1 |
| - Compilación | 1 |
| - Pruebas | 7 |
| - Postmortem | 0 |
| Total Inyectados | 26 |
| Total removidos | 12 |